РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от ____________ | г. Константиновск | № _______ |
| --- | --- | --- |

## О проведение противопаводковых мероприятий на территории

Константиновского района в 2020 году.

### По информации ДПЧС Ростовской области и гидрометеоцентра России в 2020 году в районе прогнозируется сложная паводковая обстановка, в целях предотвращения вредного воздействия паводковых вод на объекты экономики, сельского хозяйства, принятия неотложных мер по защите населения на территории района от чрезвычайных ситуаций в период половодья, Администрация Константиновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Главам поселений, руководителям организаций, сельского хозяйства, в срок до 28.02.2020 г. подготовить и провести заседание противопаводковых комиссий вверенных территорий, объектов экономики и  с/хозяйства.

- проанализировать возможную паводковую обстановку;

- определить объем предупредительных мероприятий, ответственных и сроки их проведения установить необходимое количество сил и средств, принять решение на создание запасов материальных средств;

- взять на учет все плавательные средства, средства связи;

- составить и согласовать с сектором ГО и ЧС района  планы противопаводковых мероприятий;

- провести рекогносцировку территорий, которые могут быть подвержены затоплению;

- определить места возможного размещения эваконаселения в случае затопления.

2. Директору МУП «Водник» Макарову С.Н. обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды иметь 2-х месячный запас реагентов и обеззараживающих средств, ведение лабораторного контроля и соблюдение технологии очистки воды в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.559-96 «Питьевая вода».

3. Начальнику сектора ГО и ЧС района Острожнову С.В. произвести необходимые расчеты по потребности сил и средств для ликвидации последствий ЧС вызванных паводком.

Составить общий районный план противопаводковых мероприятий и довести его до исполнителей в части их касающейся.

4. Заместителю Главы Администрации Константиновского района  Алферову В.И. организовать выполнение мероприятий по упреждению возможного ущерба сельскохозяйственным объектам.

5. Начальнику Константиновского участка Восточных электросетей Азову Э.П. провести ревизию вверенных участков, подготовить аварийно-спасательные бригады, предусмотреть сопровождение бригад тракторами, тягачами, исключить возможность падения проводов под током на затопленную территорию и затопление  КТП.

Создать запас материальных средств для ликвидации последствий ЧС вызванных паводком.

6. Начальнику узла связи Ковалеву Н.Д., на период прохождения паводка обеспечить прием и прохождение информационных и гидрометеорологических телеграмм в установленные сроки с индексом «Шторм» в течении 4-х минут с момента получения, с индексом «Метео» в течении 30 мин. Подготовить районный узел связи для работы в условиях ЧС.

Проверить готовность телефонной связи на передвижном пункте управления начальника ГО района. Провести инструктаж личного состава команды оповещения и связи, и ответственных лиц за оповещение в населенных пунктах района, особенно тех территорий которые подвергаются вредному воздействию паводка.

7. Начальнику сектора  ГО и ЧС района Острожнову С.В.. совместно с ОВД, пожарной службой и центра ТО ТУ и Роспотребнадзора уточнить и комисионно проверить до 15.03.2020 года  все потенциально-опасные объекты, установить степень их безопасной эксплуатации, при необходимости наведения порядка на них – запретить эксплуатацию до устранения предписанных недостатков.

8. Начальнику участка Тацинского ДСУ Богомаз А.Н., начальнику МУП «КАГБ» Голикову О.В.,  директору МУП «ЖКХ» Макаренко Д.Ф. в срок до 11.03.2020 года:

- Проверить состояние всех дорог, принять все меры по подготовке сооружений на автодорогах района к пропуску паводковых вод. Провести разведку маршрутов вывода, вывоза населения из зон возможного затопления.

- Подготовить имеющуюся технику. Провести инструктивное занятие с личным составам.

- Задействовать из организаций и предприятий района, независимо от форм собственности для ведения АС и ДНР необходимое количество личного состава. Плав. средств-3 ед., бульдозеров-1 ед., экскаваторов -3 ед., грейдеров-4 ед., самосвалов-5ед., автокраны-2 ед.

- Создать запасы строительных материалов в срок до 24.02.2020  для проведения противопаводковых мероприятий щебень 100 м 3, песок 300 м 3, ж/б блоки 80 шт.

9. Утвердить сводный план противопаводковых мероприятий Константиновского района (Приложение № 1).

- Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение № 2).

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте    Администрации Константиновского района.

12. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Константиновского района                                            В.Е.Калмыков.

Постановление вносит

Сектор ГО ЧС Администрации

Константиновского района

Приложение № 1

к постановлению

№____   от _____2020 г.

###### ПЛАН

противопаводковых мероприятий  в  Константиновском  районе

2020года

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполнении. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2020года: | До 01.03.2020г. | Острожнов С.В. | Председатель КЧС и ПБ района |  |
| 2. | Главам сельских поселений разработать и представить на согласование планы противопаводковых мероприятий на 2020год начальнику ГО и ЧС Администрации района | До 01.03.2020 г. | Главы сельских поселений | Председатель КЧС и ПБ района |  |
| 3. | Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий местного и районного уровней на 2021 год. | До 01.08. 2020г | Главный бухгалтер Администрации района | Председатель КЧС и ПБ района |  |
| 4. | Собственникам ГТС подготовить все сооружения к пропуску паводковых вод, доложить в комиссию по ЧС (письменно). | До 01.03.2020 г. | Собственник ГТС | Председатель КЧС и ПБ района |  |
| 5. | Собственникам прудов (арендаторам) произвести опорожнение прудов и водохранилищ для обеспечения принятия талых вод в целях безопасности | До 15.03. 2020г | Собственник пруда | Главы поселений |  |
| 6. | Откорректировать данные по расчету сил и средств на проведение АС и ДНР, взять на учет все плавсредства | До 01.03.2019г. | Острожнов С.В. | Председатель КЧС и ПБ района |  |
| 7. | Обеспечить объекты централизованного водоснабжения месячным запасом реагентов и обеззараживающими средствами | До 15.03.2020г. | Начальник МУП «Водник» Макаров С.Н. | Председатель КЧС и ПБ района |  |
| 8. | Произвести расчет снабжения населения первоочередными продовольственными и непродовольственными товарами (в зоне предполагаемого затопления) | До 15.03.2020. | Острожнов С.В. | Председатель КЧС и ПБ района |  |
| 9. | Произвести расчет л/с и техники задействованной на охране общественного порядка с привлечением МКД | До 20.03.2020г. | Острожнов С.В. | Председатель КЧС и ПБ района |  |
| 10. | Отработать порядок взаимодействия с соседними районами на период паводка | До 15.03.2020 г. | Острожнов С.В. | Председатель КЧС и ПБ района |  |
| 11. | Провести проверку состояния мостов через реки, о результатах доложить начальнику сектора ГО и ЧС Администрации района о готовности на период прохождения паводковых вод | До 01.03.2020 г. | Главы поселений | Председатель КЧС и ПБ района |  |
| 12. | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование | В случае появления реальной угрозы подтопления | Главы поселений | Председатель КЧС и ПБ района |  |
| 13. | Администрации Гапкинского поселения наблюдательный пост на реке Кагальник, обеспечить необходимой документацией, инструкциями и организовать круглосуточное дежурство в период с 01.03.2020г. Производить доклад об уровне воды по тел;6-04-16 согласно схемы сбора и передачи информации до 8.30 после проведения замеров уровня воды, ежедневно, после распоряжения Председателя КЧС и ПБ | До 28.02.2020 г. Ежедневно, в период прохождения паводка | Бодрякова Л.И. Острожнов С.В. | Председатель КЧС и ПБ района Председатель КЧС и ПБ района |  |
| 14. | Через средства массовой информации - газету и местное радиовещание, своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него | Весь период | Бирюкова Т.В. | Председатель КЧС и ПБ района |  |

Приложение № 2

к Постановлению  №

от ______________.  2020г.

Состав

противопаводковой комиссии Константиновского района

| № п/п | Ф.И.О | Должность | За что отвечает |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дьячкин Виталий Александрович | Зам.Главы Администрации района | общее руководство |
| 2 | Острожнов Сергей Владимирович | Начальник сектора ГО и ЧС | обеспечение работы оперативной группы |
| 4 | Болотных Владимир Ильич | Зам. Главы Администрации района | контроль за подготовкой и обеспечением работы эвакокомиссии |
| 5 | Сидоренко Ирина Георгиевна | ведущий специалист-эксперт Территориального отдела в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах | обеспечение противоэпидемических мероприятий |
| 6 | Макаров Сергей Николаевич | Начальник МУП «Водник» | проведение мероприятий по защите водозаборов |
| 7 | Старцев Сергей Алексеевич | Главный архитектор района | обеспечение инженерных мероприятий противопаводковых мероприятий |