РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 30.12.2019 | г. Константиновск | № 1285 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» на 2020

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 12.02.2018 года № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского района от 31.08.2018 года № 823 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Константиновского района» и  постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 года № 155 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», от 06.11.2018 №1069 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района», Администрация Константиновского района постановляет:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Константиновского района В.А. Дьячкина.

Глава Администрации

Константиновского района					                           В.Е.Калмыков

Приложение

к постановлению Администрации Константиновского района от 30.12.2019 № 1285

«План реализации

муниципальной программы Константиновского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского района» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Константиновского района | бюджеты поселений | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Заместитель главы Администрации Константиновского района В.А. Дьячкин | X | X | 66647,8 | 31130,6 | 31331,5 | 2374,1 | 1811,6 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение жильем молодых семей в Константиновском районе | Заместитель главы Администрации Константиновского района В.А. Дьячкин | 53 молодые семьи получат свидетельства о праве на получение социальной выплаты | 31.12.2020 | 43981,2 | 31130,6 | 10875,6 | 1975,0 | - | - |
| 4 | Основное мероприятин 1.2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Заместитель главы Администрации Константиновского района В.А. Дьячкин | 10 детей-сирот будут обеспечены жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений | 31.12.2020 | 10257,5 | - | 10257,5 | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 2 Развитие территорий для жилищного строительства в Константиновском районе | Заместитель главы Администрации Константиновского района В.А. Дьячкин | Х | 31.12.2020 | 12409,1 | - | 10198,4 | 399,1 | 1811,6 | - |
| 6 | Основное меропряитие 2.1 Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городского и сельских поселений Константиновского района Ростовской области в части подготовки сведений по коорднинатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответсвии с градостроительным кодексом РФ | Заместитель главы Администрации Константиновского района В.А. Дьячкин | Все территориальные зоны, расположенные в населенных пунктах Константиновского района получат координатное описание своих границ, 43 населенных пункта Константиновского района получат координатное описание своих границ | 31.12.2020 | 12409,1 | - | 10198,4 | 399,1 | 1811,6 | - |
| 8 | Итого по муниципальной программе |  | Х |  | 66647,8 | 31130,6 | 31331,5 | 2374,1 | 1811,6 | - |
|  |  | Администрация Константиновского района | Х |  | 66647,8 | 31130,6 | 31331,5 | 2374,1 | 1811,6 | - |