ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» за 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Константиновского района» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович; глава Администрации Константиновского городского поселения Казаков Андрей Анатольевич | X | X | X | 20 231,2 | 20 231,2 | 1 216,1 | 19 015,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович; глава Администрации Константиновского городского поселения Казаков Андрей Анатольевич | Строительство очистных сооружений канализации г. Константиновска Константиновского района Ростовской области. Работы идут с нарушением графика работ. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17 748,0 | 17 748,0 | 0,0 | 17 748,0 |
| 1.2 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Строительство очистных сооружений канализации г.Константиновска константиновского района Ростовской области | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович; глава Администрации Константиновского городского поселения Казаков Андрей Анатольевич | В связи с истечением срока контракта Администрация района не может заключить дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ и оплатить выполненные работы. | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.2 Ремонт и содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства на территории муниципального образования «Константиновский район» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович | Заключены муниципальные контракты с МУП «Исток» на выполнение работ по ремонту и содержание артезианских скважин, а также водопроводных сетей, расположенных в Константиновском районе. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 499,1 | 499,1 | 361,5 | 137,6 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.3 Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович | Выделены денежные средства для получения субсидии муниципальному унитарному предприятию «Исток» на приобретение оборудования. В настоящее время пакет документов находится на рассмотрении МинЖКХ. | 01.06.2022 | 31.12.2022 | 65,4 | 65,4 | 0,0 | 65,4 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства,- на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям в Константиновском районе | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович | Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Исток». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 000,0 | 1 000,0 | 854,6 | 145,4 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.8 Расходы на ликвидационный тампонаж водозаборной скважины, включая разработку проектной документации | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович | В настоящее время ведется работа по поиску подрядной организации для заключения контракта по разработке проектной документации. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.9 Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович; глава Администрации Константиновского городского поселения Казаков Андрей Анатольевич | Заключено соглашение между Администрацией Константиновского района и Администрацией Константиновского городского поселения от 28.06.2022 г. №1 на реализацию данного мероприятия. | 01.05.2022 | 31.12.2022 | 818,7 | 818,7 | 0,0 | 818,7 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском районе» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович | X | X | X | 154,8 | 154,8 | 107,8 | 47,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Константиновского района | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Константиновского района. Соглашение 85-мо от 29.10.2014 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 154,8 | 154,8 | 107,8 | 47,0 |
| 2.2 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Константиновского района | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович | Перечислены взносы в НКО «Фонд капитального ремонта» | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 3 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 20 386,0 | 20 386,0 | 1 323,9 | 19 062,1 |
|  |  | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин Виталий Александрович | X | X | X | 20 386,0 | 20 386,0 | 1 323,9 | 19 062,1 |

Первый заместитель

главы Администрации

Константиновского района		          	                                                                                                                                                            В.А. Дьячкин

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района»

на 2022 год по итогам 6 месяцев 2022 года»

Муниципальная программа Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 20.11.2018 № 1119 (далее – программа).

На реализацию программы в 2022 году в бюджете Константиновского района предусмотрено – 57 958,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 заключено муниципальных контрактов и договоров подряда и соглашений на сумму 56 049,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 323,9 тыс. рублей или 2,0 % от общей суммы средств, выделенных из бюджета Константиновского района на реализацию данной программы.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Константиновского района» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском районе» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Формирование современной городской среды на территории Константиновского района».

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района утвержден план реализации муниципальной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» на 2022 год (далее – план реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2022 год бюджетом Константиновского района предусмотрено 20 231,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 заключены муниципальные контракты (в том числе соглашения с муниципальными образованиями, договоры подряда) на сумму 18 964,1 тыс. рублей (МК №19 от 08.11.2016, Соглашение №1 от 30.09.2021). Фактическое освоение средств составило 1 216,1 тыс. рублей или 6 % от общей суммы средств, выделенных на реализацию данной подпрограммы.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 6 основных мероприятий. В настоящее время реализовано два основных мероприятия:

- основное мероприятие 1.2 «Ремонт и содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства на территории муниципального образования «Константиновский район». В рамках данного мероприятия заключены муниципальные контракты с МУП «Исток» на выполнение работ по ремонту и содержание артезианских скважин, а также водопроводных сетей, расположенных в Константиновском районе;

- основное мероприятие 1.5 «Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям в Константиновском районе». В рамках данного мероприятия была предоставлена субсидия МУП «Исток».

Срок исполнения не наступил по 4 основным мероприятиям Подпрограммы 1:

- основное мероприятие 1.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации». По итогам первого полугодия работы идут с нарушением графика работ. Это связанно с приостановкой работ в связи с истечением срока контракта. Таким образом Администрация района не может заключить дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ и оплатить выполненные работы;

- основное мероприятие 1.3 «Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники». В рамках данного мероприятия выделены денежные средства для получения субсидии муниципальному унитарному предприятию «Исток» на приобретение оборудования. В настоящее время пакет документов находится на рассмотрении МинЖКХ;

- основное мероприятие 1.8 «Расходы на ликвидационный тампонаж водозаборной скважины, включая разработку проектной документации». По итогам первого полугодия ведется работа по поиску подрядной организации для заключения контракта по разработке проектной документации на ликвидационный тампонаж водозаборной скважины;

- основное мероприятие 1.9 «Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства». В рамках данного мероприятия заключено соглашение между Администрацией Константиновского района и Администрацией Константиновского городского поселения от 28.06.2022 г. №1 на реализацию данного мероприятия.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2022 год бюджетом Константиновского района предусмотрено 154,8 тыс. рублей. Заключено соглашение на сумму 154,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 107,8 тыс. рублей или 70 % от общей суммы средств, выделенных на реализацию данной подпрограммы.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия 2.1. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Константиновского района». В настоящее время мероприятие реализовано.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» реализация программы осуществляется, но имеются нарушения хода исполнения отдельных мероприятий, а также низкая степень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.